РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «24» января 2024 года № 324

**О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ»**

Рассмотрев предложение администрации Советского городского округа о внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ», утвержденную решением окружного Совета депутатов 27.11.2019г. № 366, окружной Совет депутатов

**Р Е Ш И Л:**

1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ», утвержденную решением окружного Совета депутатов Советского городского округа от 27.11.2019г. № 366:

1.1. Раздел «Срок и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы – 10 лет (2020 – 2030 годы)

Сводный перечень

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, показатели мероприятия | Наименование  показателя | Ед  изм. | Базовое  знач. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Целевое значение |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция, строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска» | Разработка проектной документации | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Реконструкция системы теплоснабжения |
| 2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство газовой котельной в г. Советск по ул. Первомайской» | Разработка проектной документации | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Реконструкция системы теплоснабжения |
| 3 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство газовой котельной в г. Советск по ул. Баррикадной» | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Реконструкция системы теплоснабжения |
| 4 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство газовой котельной в г. Советск по ул. Сиреневой» | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Реконструкция системы теплоснабжения |
| 5 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска» | Разработка проектной документации | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Реконструкция системы теплоснабжения |
| 6 | Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения Советского городского округа до 2041 года | Разработка схемы теплоснабжения | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Развития систем теплоснабжения |
| 7 | Выполнение работ по объекту «Строительство канализационных систем в районе ул. Лесная, ул. Орджоникидзе, ул. Баррикадная в г. Советске Калининградской области» | Строительство канализационных сетей | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | Предоставление потребителям услуги водоотведения |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения | Реконструкция системы теплоснабжения | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | Снижение потерь тепловой энергии |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | Предоставление потребителям услуги водоснабжения и водоотведения |

Объем финансирования

потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Источник финанси-рования | Форма финансового обеспечения | Всего,  2021-2025гг. | Объем выполняемых работ, тыс. руб. | | | | | | | | Исполнитель  мероприятий | | Участники  мероприятия | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  | |  | |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция, строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска» | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 9630,3 |  |  | 9630,30 |  |  |  |  | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 506,86 |  |  | 506,86 |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения Советского городского округа до 2041 года | МБ | субсидии (местный бюджет) | 344,8 |  |  |  | 344,8 |  |  |  | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| 3 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство газовой котельной в г. Советск по ул. Первомайской» | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 25647,73 |  |  |  |  |  | 25647,73 |  | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 3169,94 |  |  |  |  |  | 3169,94 |  |
| 4 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство газовой котельной в г. Советск по ул. Баррикадной» | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 5832,07 |  |  |  |  |  | 5832,07 |  | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 720,82 |  |  |  |  |  | 720,82 |  |
| 5 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство газовой котельной в г. Советск по ул. Сиреневой» | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 6767,61 |  |  |  |  |  | 6767,61 |  | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 836,44 |  |  |  |  |  | 836,44 |  |
| 6 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска» | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 55790,58 |  |  |  |  | 55790,58 |  |  | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 6954,87 |  |  |  | 59,4 | 6895,47 |  |  |
| 7 | Выполнение работ по объекту «Строительство канализационных систем в районе ул. Лесная, ул. Орджоникидзе, ул. Баррикадная в г. Советске Калининградской области» | Об | субсидии (областной бюджет) | 57000 |  |  |  |  |  |  | 57000 | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 33250 |  |  |  |  |  |  | 33250 | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 1750 |  |  |  |  |  |  | 1750 |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения | ОБ | субсидии (областной бюджет) | 33250 |  |  |  |  |  |  | 33250 | организации , определяемые в установленном законодательством порядке | | Администрация  СГО, иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке | |
| МБ | субсидии (местный бюджет) | 1750 |  |  |  |  |  |  | 1750 |

».

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Для реализации намеченных программных мероприятий планируется софинансирование программных мероприятий на паритетных началах региональным и федеральным бюджетами в соответствии с решениями Правительства Калининградской области.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | **В том числе по годам** | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| ВСЕГО | 246202,02 | 0 | 0 | 10137,16 | 404,20 | 62686,05 | 42974,61 | 130000 |
| областной бюджет | 227168,29 | 0 | 0 | 9630,3 | 0 | 55790,58 | 38247,41 | 123500 |
| местный бюджет | 19033,73 | 0 | 0 | 506,86 | 404,20 | 6895,47 | 4727,2 | 6500 |

Объем бюджетных средств и мероприятия Программы подлежат ежегодному уточнению и корректировке при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

**Глава Советского городского округа Г.Ф. Соколовский**