# ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «30» сентября 2020 г. № 12

# О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» на 2020-2030 годы

Рассмотрев предложение администрации Советского городского округа о внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» на 2020-2030 годы, утвержденную решением окружного Совета депутатов 27.11.2019г. № 366, окружной Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

- Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» на 2020-2030 годы», утвержденную решением окружного Совета депутатов 27.11.2019г. № 366:

1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ».

1.2. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ»

| 1.Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» (далее Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Устав муниципального образования «Советский городской округ»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 10-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон о 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуре»; - Приказ Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план муниципального образования «Советский городской округ», утвержденного решением окружного Совета депутатов от 06.02.2013г. № 270. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Советского городского округа. |
| 4.Разработчик Программы | Управление ЖКХ администрации Советского городского округа. |
| 5. Цели Программы | Основными целями программы являются: обеспечение эффективности и надежности функционирования систем и объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - улучшение бытовых условий жизни населения; -обеспечение максимально эффективного использования природного газа; -обеспечение перехода отопления жилого и нежилого фонда с твердого топлива на газ; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа. |
| 6. Задачи Программы | Основными задачами программы являются: модернизация и развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного и промышленного строительства; строительство объектов теплоэнергетики для повышения качества коммунальных услуг; строительство объектов системы коммунального водоснабжения и канализации; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития городского округа, создание благоприятных условий для проживания граждан; энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства; реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Советского городского округа. |
| 7. Важнейшие целевые показатели Программы | В результате реализации мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения в функционирование системы и объектов коммунальной инфраструктуры: - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; - создание технической возможности подключения дополнительных нагрузок для обеспечения жилищного строительства; - улучшение качества предоставляемых услуг; - обеспечение комфортных условий проживания; - энергосбережение и повышение энергоэффективности; - повышение уровня комфортности жизни населения городского округа; - создание условий условия для газоснабжения природным газом негазифицированного существующего жилищного фонда; - создание условий для перевода газоснабжения жилых и общественных зданий с сжиженного на природный газ; - создание условий для использования децентрализованных источников отопления; - улучшение экологической обстановки на территории городского округа. |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 10 лет (2020 – 2030 годы) |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: федерального, областного, местного бюджетов через участие в инвестиционных программах; внебюджетных средств, в том числе собственных средств организаций коммунального комплекса, частные инвестиции. Общий объем финансирования составляет – 499,73 млн. руб., в том числе: местный бюджет – 21,92 млн. руб.; областной бюджет – 415,15 млн. руб.; привлеченные средства– 62,66 млн. руб. Условиями выделения бюджетных денежных средств являются: софинансирование программных мероприятий на паритетных началах региональным и федеральным бюджетами в соответствии с решениями Правительства Калининградской области; разработка и утверждение в установленном порядке заказчиком Программы сметной (проектной) документации на выполнение строительных работ и капитального ремонта объектов. Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год. |
| 10.Ожидаемые результаты реализации программы | Система электроснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности электроснабжения; - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. Система теплоснабжения: - повышение надёжности и качества теплоснабжения; - повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; - увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках теплоснабжения; - приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества теплоносителя. Система водоснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках водоснабжения; - снижение потерь при транспортировке; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. Система водоотведения: - повышение надёжности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; - повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва основного оборудования; - снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования; - внедрение энергосберегающих технологий. Система газоснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности газоснабжения; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение контроля, безопасности системы. Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов: - повышение надёжности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации твердых бытовых отходов; - повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; - внедрение энергосберегающих технологий; - ликвидация несанкционированных свалок ТБО; - снижение вредных факторов для окружающей среды; |

1.3. Раздел «Срок и этапы реализации  Программы» изложить в следующей редакции:

Срок реализации Программы – 10 лет (2020 – 2030 годы)

(тыс.руб.)

| № п/п | Мероприятия | Объемы выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2020-2030г.г. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| 1. | Выполнение работ для реализации объекта: - реконструкция тепломагистрали №1; - реконструкция тепломагистрали №2; - реконструкция тепломагистрали №3; - реконструкция тепломагистрали №6; - реконструкция тепломагистрали №7; - реконструкция ЦТП 1 путем замены оборудования по адресу ул.Каштановая; - реконструкция ЦТП-2 путем замены оборудования по адресу ул.М.Сибиряка,4а; - реконструкция ЦТП-3 путем замены оборудования по адресу ул.Первомайская,11в. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 150000 7500 142500 |  | 150000 7500 142500 |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ для реализации объекта : -выполнение работ по реконструкции модульной газовой котельной по адресу ул. Сиреневая; - теплоснабжение ж/домов по ул.Сиреневая, д.1,3,5; -теплоснабжение ж/дома по ул.Орджоникидзе,д.9А; - перевод угольной котельной по ул. Тимирязева,58 на центральное теплоснабжение города; - теплоснабжение жилых домов по ул. Тимирязева, д.54,56,58 от ЦТП-1; - перевод угольной котельной по ул. Жилинское шоссе, 28 на центральное теплоснабжение города; - теплоснабжение жилых домов по ул.Жилинское шоссе, 28 от ТК-1-34; -перевод угольной котельной по ул.А.Толстого д.№16 на центральное теплоснабжение города; - теплоснабжение жилых домов ул.А.Толстого д.№14, от ТК-4-17. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 75000 3750 71250 |  |  | 75000 3750 71250 |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ для реализации объекта: - перевод угольной котельной по ул. Московская,16 от ТК7-10 на центральное теплоснабжение города. - теплоснабжение ж/дома Московская д.16 по от ТК -7-10; - строительство модульной газовой котельной по ул. Баррикадная. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 75000 3750 71250 |  |  | 75000 3750 71250 |  |  |  |
| 4. | Выполнение работ по объекту «Строительство канализационных систем в районе ул. Лесная, ул. Орджоникидзе, ул. Баррикадная в г. Советске Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 60000 3000 57000 |  |  |  | 30000 1500 28500 | 30000 1500 28500 |  |
| 5. | Выполнение работ по объекту «Реконструкция канализационной системы г. Советска Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет привлеченные средства | 62662 62662 |  | 62662 62662 |  |  |  |  |
| 6. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Советске Калининградской области в целях подключения жилого квартала застройки для многодетных семей в районе ул. Киевская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 70 70 |  | 70 70 |  |  |  |  |
| 7. | Выполнение работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Советске Калининградской области в целях подключения жилого квартала застройки для многодетных семей в районе ул. Киевская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 7000 350 6650 |  | 7000 350 6650 |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 35000 1750 33250 |  |  |  |  |  | 35000 1750 33250 |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 35000 1750 33250 |  |  |  |  |  | 35000 1750 33250 |

  - Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028-2030 |
| ВСЕГО | 499732 | 0 | 219732 | 150000 | 30000 | 30000 | 70000 |
| областной бюджет | 415150 | 0 | 149150 | 142500 | 28500 | 28500 | 66500 |
| местный бюджет | 21920 | 0 | 7920 | 7500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| привлеченные средства | 62662 |  | 62662 |  |  |  |  |

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник».

3.  Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Советского городского округа                                           Г.Ф.Соколовский